Bachelorarbeit: Programmierung eines Browser-Plugins zur Anzeige von Datenschutzinformationen im PlayStore sowie Evaluation der PlugIn-Performance

- vorläufiger Titel:
  - Programmierung eines Browser-Plugins zur Anzeige von Datenschutzinformationen im PlayStore sowie Evaluation der PlugIn-Performance
- Umfang:
  - 30-40 Seiten, offiziell 6 Monate Zeit nach Anmeldung, 15-30 Referenzen in der Bibliografie
- Deadline:
  - 31.07.2018
- Sprache:
  - deutsch
- Forschungsfragen:
  - Wie kann die Performance eines Browser-PlugIns, welches viele API-Anfragen an ein Backend stellt, verbessert werden?
    - Welche Priorisierung-Methoden sind geeignet?
    - Welche Caching-Methoden sind geeignet?
    - Welche Vorhersage-Methoden sind geeignet (speziell in Bezug auf noch zu berechnende Ergebnisse)?
- Forschungsmethoden
  - eigenes Browser-PlugIn programmieren
  - eigene Performance Evaluation durchführen
- eigene Recherche
  - zum Thema: vorhandene PlugIn‘s sowie PlugIn-Programmierung
  - zum Thema: Caching-Verfahren und Vorhersage-Verfahren

Gliederung

- Abstract
- Einleitung:
  - Datenschutz (DS) ist wichtig
  - Da Apps immer wichtiger wird und viele Daten erhoben werden können→ DS in Apps
  - Information vor Start der App wichtig für Selbstbestimmung und damit nicht schon Daten gesendet werden können
    - Verweis auf PGuard Projekte mit automatischer Analyse. Hier aber erst nachdem eine App installiert wurde
    - Besser wäre eine Information der Nutzer vor der Installation, genau an der Stelle, wo die Nutzer Informationen erwarten würden
      - Da die PlayStore-App nicht erweiterte werden kann (laut PlayStore Richtlinien) ist ein Browser-PlugIn, welches den PlayStore um zusätzlichen Daten anreichert, die nächstbeste Möglichkeit
- Vorarbeiten / State of the Art
  - Recherche, ob es bereits ähnliche PlugIns, welche den DS (bzgl. Android-Apps) erhöhen sollen gibt
  - PlugIn-Programmierung allgemein
    - Angaben zu vorhandenen Browser und deren Marktanteilen
    - Recherche, ob es Frameworks zur Gleichzeitigen Programmierung von FF und Chrome gibt
    - Beschreiben wie ein PlugIn im Allgemeinen programmiert wird
  - Kurze Beschreibung von PGuard sowie der API-Anbindung und der übermittelten Daten
  - Programmieren des PlugIn‘s
    - Beschreibung, wie die Ergebnisse angezeigt werden und warum
      - Begründung für nutzerspezifische Datenschutzpräferenzen
  - Kurze Beschreibung warum Performance optimiert werden muss:
    - keine großen/schnellen Änderung an der Wissensbasis → Caching möglich
    - große Datenmengen → hohe Bandbreite / Ladezeiten → Lösung: Caching
    - noch nicht berechnete Ergebnisse → lange Wartezeiten → Lösung: Vorhersagen
  - Caching-Methoden
    - Falls dies später evaluiert wird
      - Welche Methoden gibt es?
      - Welche Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile haben diese?
      - Welche Methoden werden evtl. angepasst und evaluiert?
  - Vorhersage-Methoden
    - Falls dies später evaluiert wird
      - Welche Methoden gibt es?
        - Profiling des Users bzw. aller User möglich?
      - Welche Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile haben diese?
      - Welche Methoden werden evtl. angepasst und evaluiert?
  - Gesamtstrategien (Mix aus Caching und Vorhersage) beschreiben
- Hauptteil
  - Evaluation beschreiben
    - statistische Methode beschreiben
    - Berechnungen beschreiben
    - Ergebnisse auswerten
- Zusammenfassung
- Diskussion
- Anhang
- Eigenständigkeitserklärung
Deadline	Aufgabe
Bis 12.03. / (2W)	Aufsetzen eines GIT und BackUp-Systems für die Bachelorarbeit / Aufsetzen der LaTeX und JabRef Umgebung / Recherche zu „Gibt es ähnliche PlugIns?“ / (stichpunktartige) Niederschrift der Vorgehensweise und Ergebnisse
Bis 19.03. / (1W)	Recherche zu Cross-Platform-Programmierung von PlugIn‘s (FF+Chrome)
Bis 26.03. / (1W)	Recherche zu Limitierungen bei PlugIn-Programmierung (z.B. Speicherplatz) sowie zu Browsermarktanteilen und zu allgemeiner PlugIn-Programmierung / Anmelden für Workshop „INFORMATIK SPEZIAL: HERAUSFORDERUNG BACHELORARBEIT“ am 21.03. (http://home.uni-leipzig.de/academiclab/de_DE/events/informatik-spezial-herausforderung-bachelorarbeit/) oder an einem anderen Termin. Siehe auch http://home.uni-leipzig.de/academiclab/de_DE/veranstaltungen/methoden-und-schreiblabor/
Bis 02.04. / (1W)	PGuard API-Anbindung verstehen (https://139.18.2.209:9595/api_docs/index.html ) / Dein API-Token: / uni_leipzig_ba_prull_2018_01_17_Aihungaem5ie7opheeme
Bis 14.05. / (6W)	PlugIn programmieren inkl. Benutzer-Präferenzen-Abfrage, Menüleisten-Symbol und Ausgabe in der Einzelapp-Ansicht und der Such-Ansicht / erster manueller Performance-Test um ein grobes Gefühl bzgl. der Performance zu bekommen
Bis 28.05. / (2W)	Caching-Strategien für die Einzelapp-Ansicht
Bis 11.06. / (2W)	Caching-Strategien für die Such-Ansicht
Bis 25.06. / (2W)	Evaluation der Caching-Strategien durchführen
Bis 02.07. / (1W)	Einleitung schreiben
Bis 09.07. / (1W)	Zusammenfassung + Diskussion + Abstract schreiben
Bis 30.07. / (3W)	Überarbeiten des Textes und Abgabe der Bachelorarbeit
(1W)	[Optional] Vorhersage-Methoden recherchieren bzw. selbst ausdenken
(2W)	[Optional] Vorhersage-Methoden evaluieren